1 Назначение

Настоящий сборник технологических графиков обслуживания ВС определяет порядок обслуживания ВС, пассажиров и грузов в аэропорту «Курумоч» при подготовке ВС к вылету, после посадки ВС, при обслуживании транзитного ВС.

# 2 Область и время действия

- Настоящий сборник технологических графиков обслуживания ВС считается действительным с момента введения его в действие приказом Генерального директора.

- Порядок обслуживания ВС, определенный в технологических графиках подлежит обязательному исполнению службами аэропорта и предприятий, осуществляющих аэропортовые виды деятельности и другими операторами, участвующими в обслуживании ВС, пассажиров и грузов на территории аэропорта «Курумоч».

- 3 Нормативные ссылки

- Настоящий Сборник технологических графиков разработан на основе и в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

- «Руководство по обеспечению и учету регулярности полетов воздушных судов ГА СССР» (РРП ГА – 90), утверждено МГА от 1990.

- 4 Термины, определения и сокращения

- В настоящем Сборнике технологических графиков применяются следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:

водитель ЭиАТ: водитель электро- и автотележки (СОПП)

отправление ВС: Начало движения ВС после запуска двигателей

прибытие ВС: Остановка ВС на месте стоянки после заруливания или буксировки

службы операторов: Службы аэропорта и других предприятий, а также государственных контрольных органов, осуществляющих или обеспечивающих аэропортовые виды деятельности на территории аэропорта «Курумоч»

эксплуатант: Авиакомпания или другое юридическое лицо, являющееся владельцем или арендатором ВС и ответственное за его эксплуатацию

Авиаланч – ООО «Авиаланч»

АДП – Аэродромно-диспетчерский пункт (Центр аэронавигационного и диспетчерского обслуживания ПДСА)

ВС – воздушное судно

ИАС – Инженерно-авиационная служба (ЦНО)

ИТП – инженерно-технический персонал (в т. ч. включенный в состав экипажа)

КПП – Контрольно-пропускной пункт «Самара -аэропорт» (ПС ФСБ)

Л-Аэро – ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара»

МС – место стоянки

ПДСА – Производственно-диспетчерская служба аэропорта

ПС ФСБ – Пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ

РД – рулежная дорожка

САБ – Служба авиационной безопасности

ССТ – Служба спецтранспорта (ЦНО)

СКП – Санитарно-карантинный пункт (Центр Госсанэпиднадзора на транспорте (водном и воздушном) в Волжско-Уральском регионе)

- СОПГП – Служба организации почтово-грузовых перевозок (ЦНО)

СОПП – Служба организации пассажирских перевозок (ЦНО)

ТГ – технологический график

ТИ – технологическая инструкция

ТП – Таможенный пост Аэропорт - Самара

ЦНО –Центр наземного обслуживания

ЦОУ – Центр оперативного управления

5 Ответственность

Ответственность за руководство и координацию деятельности смен служб, участвующих в обслуживании ВС, пассажиров и грузов, по выполнению наземного обслуживания ВС, согласно технологическим графикам обслуживания и в соответствии с требованиями технологической документации, несет главный диспетчер смены ПДСА. Его указания являются обязательными для исполнения начальниками, диспетчерами и рабочим персоналом смен служб операторов.

Ответственность за организацию наземного обслуживания ВС, согласно технологическим графикам, несет диспетчер по организации обслуживания ВС ПДСА. Его указания являются обязательными для исполнения диспетчерами (дежурными) и рабочим персоналом смен служб операторов.

Ответственность за контроль и координацию обслуживания ВС, согласно технологическим графикам, несет диспетчер ПДСА по контролю за подготовкой ВС к вылету. Его указания в части координации наземного обслуживания ВС являются обязательными для выполнения рабочим персоналом смен служб операторов.

Ответственность за своевременное выполнение технологических операций, согласно технологическим графикам обслуживания ВС, несут начальники смен служб, операторов, ответственных за выполнение технологических операций.

# Общие положения

# Информационное обеспечение служб операторов по организации и выполнению наземного обслуживания ВС в соответствии с технологическими графиками осуществляется Производственно-диспетчерской службой аэропорта согласно ТВИ 4.2.01-2011 «Табеля внутриаэропортовой информации».

# В представленных технологических графиках время, указанное для выполнения каждой технологической операции, не включает времени для подготовительных работ (например: подъезда к ВС, подготовки оборудования, оформления требований и т.д.).

# Каждая технологическая операция выполняется с соответствии с требованиями, указанными в соответствующей технологической инструкции.

# Любая технологическая операция при подготовке ВС к вылету должна быть завершена не позднее срока, указанного в технологическом графике, а при обслуживании ВС после посадки– должна быть начата не позднее срока, указанного в технологическом графике.

# Примечание – В случае необходимости обслуживания ВС с отклонением от технологического графика главный диспетчер смены ПДСА докладывает об этом в ЦОУ и дает соответствующие указания об этом в службы.

# Время прибытия персонала и спецтехники на МС:

- при встрече и обслуживании ВС:

- за 10 мин. до прибытия ВС (за 5 мин. до начала буксировки) на МС должен прибыть тягач с буксировочной бригадой. В случае установки ВС на место стоянки своим ходом, в указанный срок на МС должен прибыть авиатехник, ответственный за встречу ВС.

- за 10 мин. до прибытия ВС (за 5 мин. до начала буксировки) на МС, для проверки готовности служб и МС к приему ВС, должен прибыть диспетчер ПДСА по контролю за подготовкой ВС к вылету;

- за 5 мин. до прибытия ВС (к моменту начала буксировки) на МС должны прибыть водитель ЭиАТ и лицо, руководящее подъездом трапа (при необходимости установки трапа), а в случае прибытия международного рейса – комплексная группа встречи международного рейса (КПП, ТП, СКП);

- персонал и спецтехника, необходимая для выполнения технологической операции, должны прибывать к МС за 5 мин. до начала выполнения операции, указанного в технологическом графике;

- при отправлении ВС:

- за 15 мин. до отправления ВС на место стоянки должен прибыть водитель ЭиАТ и лицо, руководящее отъездом трапа (при необходимости отгона трапа) и ИТП, обслуживающий ВС, для выпуска ВС;

- при необходимости буксировки ВС к месту запуска, за 20 мин. до отправления ВС на место стоянки должен прибыть тягач с буксировочной бригадой.

Примечание –  За 10 мин. до отправления ВС (к моменту начала отгона (уборки) трапа от ВС) все технологические операции по обслуживанию ВС, за исключением операции «Удаление обледенения», должны быть закончены, включая оформление необходимой документации.

# Подключение электрического питания на прибывающие ВС производится в обязательном порядке, после установки упорных колодок. В случае отсутствия на МС наземного источника электрического питания или в случае его неисправности используется аэродромный передвижной источник электрического питания.

Примечание –  При встрече ВС 3-го класса подключение наземного источника электрического питания осуществляется по заявке экипажа ВС.

# Время начала технологической операции «Регистрация пассажиров» в зависимости от фактической загрузки определяет начальник смены СОПП по согласованию с заинтересованными службами при условии её завершения не позднее срока, указанного в технологическом графике.

# Технологическая операция «Удаление обледенения» не включает предварительную очистку ВС от снега, которая должна выполняться заблаговременно, до начала работ по удалению обледенения. При интенсивном выпадении осадков возможно совмещение первоначального и повторного удаления обледенения. В случае принятия решения о проведении совмещенной технологической операции «Удаление обледенения» начальником смены ИТП, ответственным за обслуживание ВС, об этом докладывается в ПДСА. Удаление обледенения на транзитных (оборотных) рейсах, также как повторное удаление обледенения выполняется после посадки пассажиров в ВС по решению экипажа ВС или ИТП, ответственного за обслуживание данного ВС. На устранение обледенения и антиобледенительную обработку отводится 30 минут от окончания посадки пассажиров в ВС. При этом диспетчер по организации обслуживания ВС организует, по-возможности, исходя из конкретных условий заблаговременную посадку пассажиров в ВС.

Задержка отправления ВС при выполнении противообледенительной обработки до 20 минут относится на обеспечение безопасности полетов.

# В технологических графиках указано среднее время проведения технологической операции «Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ». Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ осуществляется в соответствии с регламентом технического обслуживания каждого конкретного типа ВС и двигателей в зависимости от температуры наружного воздуха. Время начала технологической операции «Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ» определяет начальник смены ИТП, ответственного за обслуживание ВС, при условии её завершения не позднее срока, указанного в технологическом графике.

# Готовность № 3 (докладывают в ПДСА - ИАС, или ИТП эксплуатанта) – это сообщение о готовности ВС под рейс, т.е. техническое состояние указанного ВС соответствует требованиям НТЭРАТ ГА – 93 для выполнения запланированного рейса (ВС технически исправно, ресурс планера и двигателей достаточен для выполнения рейса и т.д.). Если к указанному сроку ВС не приведено в состояние готовности под рейс и для замены нет другого исправного ВС, то ИТП ИАС, или ИТП эксплуатанта обязан сообщить в ПДСА новое расчетное время технической готовности ВС, с объяснением причины задержки рейса.

# Готовность № 2 (докладывает в ПДСА диспетчер ПДСА по контролю за подготовкой ВС к вылету, получив эту информацию от ИТП) – это сообщение о техническом состоянии ВС и организации подготовки его к вылету, при котором становится возможным выполнение работ по загрузке ВС.

Необходимые условия:

- ВС должно быть снято с охраны и на ВС должен находиться ИТП ИАС или эксплуатанта, ответственный за сохранность ВС до момента передачи его члену экипажа;

- ВС должно находиться на назначенной стоянке, на которой будет производиться загрузка ВС (для чего, при необходимости, осуществляется перебуксировка ВС);

- техническое состояние ВС должно отвечать требованиям технической готовности под загрузку груза, почты, багажа и бортпитания (замки пассажирских дверей и багажных отсеков должны быть открыты, багажные отсеки должны быть досмотрены и т.д.);

- ВС должно быть подготовлено к обработке противообледенительной жидкостью.

# Готовность № 1 (докладывает в ПДСА диспетчер ПДСА по контролю за подготовкой ВС к вылету, получив эту информацию от бортинженера и бортпроводников экипажа ВС) – это сообщение о техническом состоянии ВС и уровне комфорта в салонах, при которых через 5 минут будет возможна посадка пассажиров в ВС.

# Необходимые условия:

- санитарное состояние всех внутренних помещений и внешних поверхностей ВС соответствует установленным нормам (салоны ВС убраны, подогреты (охлаждены), проведено первоначальное удаление обледенения, а в случае выполнения совмещенной технологической операции «Удаление обледенения» должна быть проведена предварительная очистка ВС от снега);

- ВС укомплектовано бытовым имуществом;

- все другие работы по обеспечению вылета, предусмотренные нормативно-технической документацией по техническому обслуживанию данного типа ВС, а также технологическим графиком обслуживания ВС выполнены;

- командиром ВС принято решение на вылет.

# Посадка пассажиров в автобусы – экипаж ВС через ПДСА дает разрешение на доставку пассажиров и посадку их в ВС, после получения сообщения «Готовность № 1». Посадка пассажиров в ВС производится только с разрешения экипажа ВС.

# Подготовка экипажа к вылету производится согласно «Руководства по организации летной работы в ГА» от 29.01.87 и других документов, регламентирующих летную деятельность.

# На грузовых ВС (заказные рейсы) время начала погрузо-разгрузочных работ по заявке представителя заказчика и согласования с ПДСА может быть изменено. Уборка пилотской кабины грузовых транзитных ВС производится по требованию экипажа.

# Вся спецтехника пребывает на МС для обслуживания ВС согласно технологического графика обслуживания ВС по команде диспетчеров предприятий, участвующих в аэропортовой деятельности, на основании полученной из ИС «Аэропорт» информации или команд диспетчеров ПДСА.

# Для ВС, имеющих свой трап (Ил – 114, Як – 42, Як – 40 и др.), вместо операций по установке и отгону трапа к/от ВС выполняются выпуск и подъем трапа ВС.

# При подготовки ВС к первоначальному вылету время установки трапа к ВС согласовывается с ООВС ПДСА.

# При обслуживании международных рейсов на ВС, месте стоянки ВС, в зоне досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров, устанавливаются дополнительные погранично-таможенные режимные ограничения. Зоной пограничного режима и таможенного контроля является зона обслуживания ВС - красный восьмиугольник на месте стоянки ВС, а также подступы к стоянке, зона досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров. Пограничный и таможенный досмотр не начинается до окончания заправки ВС. Подогрев ВС начинается по окончании досмотра салона ВС. При выполнении рейса Зарубежье-Самара-РФ заправка должна начаться только после окончания досмотра сотрудниками пограничных и таможенных органов.

# При обслуживании ВС, выполняющих международные рейсы, дополнительно выполняются технологические операции обозначенные серым цветом. Черным цветом обозначены операции, составляющие критический путь, по которому определяется минимальное время стоянки ВС на земле.

# Обслуживание ВС, тип которого не указан в перечне ВС имеющихся графиков, по решению главного диспетчера смены ПДСА производится по технологическому графику ВС, близкому к данному типу.

# На транзитных (оборотных) рейсах при одновременном прибытии спецтехники различных служб, для обслуживания ВС, диспетчер ПДСА по контролю за подготовкой ВС к вылету обеспечивает приоритетное выполнение заправки ВС топливом. При подготовке ВС к первоначальному вылету запрещается удаление обледенения с консоли крыла на которой расположена заправочная горловина при заправке ВС топливом.

Примечание – Если удаление обледенения на данной консоли к моменту прибытия топливозаправщика начато, то заправка осуществляется после его завершения.

Технологический график

подготовки ВС Ту-154, Ту-204, Як-42, А-319, A-320, B-737, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3 |  | 02.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.30 | 00.40 | 01.50 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.30 | 00.40 | 01.50 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 02.25 | 00.35 | 01.50 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 02.20 | 00.35 | 01.45 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны. | 02.15 | 02.10 | 00.05 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 02.10 | 01.35 | 00.35 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.40 | 00.00 | 01.40 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 01.40 | 01.00 | 00.40 | САБ (экипаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ. | 01.25 | 00.50 | 00.35 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 2 |  | 01.00 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 01.00 | 00.30 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.55 | 00.35 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.2 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.35 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.35 | 00.30 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				     02.30  02.20  02.10 02.00  01.50 01.40  01.30  01.20  01.10  01.00  00.50  00.40  00.30  00.20  00.10  00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ту-154, Ту-204, Як-42, А-319, A-320, B-737, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 01.00 | 01.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Слив воды и содерж. санузлов. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уборка салонов ВС. | 00.20 | 01.20 | 01.00 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выдача багажа. | 00.20 | 01.00 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.35 | 01.15 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выдача багажа. | 00.25 | 01.40 | 01.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 01.40 | 01.15 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.25 | 00.40 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Уборка салонов ВС. | 01.00 | 02.00 | 01.00 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отгон трапа от ВС. | 01.20 | 01.22 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сдача ВС под охрану. | 01.20 | 01.25 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отгон трапа от ВС. | 02.00 | 02.02 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сдача ВС под охрану. | 02.00 | 02.05 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				          00.00   00.10   00.20  00.30   00.40  00.50  01.00   01.10   01.20  01.30  01.40   01.50  02.00   02.10

Технологический график

обслуживания ВС Ту-154, Ту-204, Як-42, А-319, A-320, B-737, прибывшего транзитным (оборотным) рейсом

(РФ-Самара-РФ или зарубежье-Самара-зарубежье). Время стоянки – 1ч. 10 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 01.10 | 01.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка багажа. | 00.05 | 01.00 | 00.55 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.35 | 01.15 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 01.40 | 01.15 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка груза. | 00.10 | 00.55 | 00.45 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка бортпитания. | 00.15 | 00.40 | 00.25 | Авиа-ланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.40 | 00.25 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 00.40 | 00.25 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                       00.00           00.10            00.20           00.30            00.40           00.50           01.00           01.10

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.30 | 00.40 | 01.50 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.30 | 00.40 | 01.50 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 02.25 | 00.35 | 01.50 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 02.20 | 00.35 | 01.45 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр и регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача данных по рейсу. | 00.40 | 00.35 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1. |  | 00.35 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.35 | 00.30 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				     01.10            01.00           00.50            00.40           00.30            00.20           00.10          00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ту-154, Ту-204, Як-42, А-319, A-320, B-737, прибывшего транзитным рейсом

(зарубежье – Самара – РФ). Время стоянки – 2ч.30 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 00.50 | 01.00 | КПП,ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.50 | 01.15 | 00.25 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.35 | 01.15 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 | 01.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.20 | 01.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.25 | 00.40 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 01.00 | 01.25 | 00.25 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				        00.00 00.10 00.20  00.30 00.40  00.50  01.00 01.10  01.20 01.30  01.40  01.50  02.00  02.10 02.20 02.30

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.35 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.35 | 00.30 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				       02.30  02.20 02.10  02.00 01.50  01.40  01.30 01.20  01.10  01.00  00.50  00.40 00.30 00.20 00.10  00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ту-154, Ту-204, Як-42, А-319, A-320, B-737, прибывшего транзитным рейсом

(РФ – Самара – зарубежье). Время стоянки – 2ч.30 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.40 | 00.25 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 00.40 | 00.25 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 | 01.00 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				        00.00 00.10 00.20  00.30 00.40  00.50  01.00 01.10  01.20 01.30  01.40  01.50  02.00  02.10 02.20 02.30

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.30 | 00.40 | 01.50 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.30 | 00.40 | 01.50 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 02.25 | 00.35 | 01.50 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 02.20 | 00.35 | 01.45 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.40 | 00.00 | 01.40 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.35 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.35 | 00.30 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				       02.30  02.20 02.10  02.00 01.50  01.40  01.30 01.20  01.10  01.00  00.50  00.40 00.30 00.20 00.10  00.00

Технологический график

подготовки ВС Ту-134, Ил-114, B-727, Ан-148, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3 |  | 02.10 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 01.55 | 00.35 | 01.20 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 01.50 | 00.35 | 01.15 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны. | 02.05 | 02.00 | 00.05 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 02.00 | 01.30 | 00.30 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.35 | 00.00 | 01.35 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 01.35 | 01.05 | 00.30 | САБ (экипаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ. | 01.20 | 00.50 | 00.30 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 20 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Готовность № 2 |  | 01.00 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Погрузка груза в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удаление обледенения. | 01.00 | 00.30 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.55 | 00.40 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.2 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дозаправка ВС топливом. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Готовность № 1 |  | 00.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доставка пассажиров к ВС. | 00.30 | 00.25 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Посадка пассажиров в ВС. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отгон трапа от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				              02.10  02.00   01.50  01.40   01.30  01.20  01.10   01.00   00.50   00.40  00.30   00.20  00.10   00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ту-134, Ил-114, B-727, Ан-148, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 00.45 | 00.55 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слив воды и содерж. санузлов. | 00.10 | 00.25 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 01.05 | 00.50 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 | 00.50 | 00.30 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.10 | 00.50 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.25 | 01.10 | 00.45 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 01.10 | 00.45 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.25 | 00.40 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.45 | 01.35 | 00.50 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 01.05 | 01.07 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 01.05 | 01.10 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 01.35 | 01.37 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 01.35 | 01.40 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия  ВС				                         00.00  00.10  00.20   00.30  00.40   00.50  01.00   01.10   01.20  01.30   01.40

Технологический график

обслуживания ВС Ту-134, Ил-114, B-727, Ан-148, прибывшего транзитным (оборотным) рейсом

(РФ-Самара-РФ или зарубежье-Самара-зарубежье). Время стоянки – 1ч. 00 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 01.00 | -01.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка багажа. | 00.05 | 00.40 | 00.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль. | 00.20 | 01.10 | 00.50 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 01.10 | 00.45 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка груза. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка бортпитания. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Авиа-ланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.25 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                       00.00             00.10              00.20             00.30             00.40               00.50               01.00

ОТПРАВЛЕНИЕ

|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 01.55 | 00.35 | 01.20 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 01.50 | 00.35 | 01.15 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр и регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача данных по рейсу. | 00.40 | 00.35 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1. |  | 00.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров. | 00.30 | 00.25 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				       01.00            00.50             00.40              00.30             00.20                00.10              00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ту-134, Ил-114, B-727, Ан-148, прибывшего транзитным рейсом

(зарубежье – Самара – РФ). Время стоянки – 2ч.00 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 00.40 | 00.50 | КПП, ПТ | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.25 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.40 | 01.00 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.10 | 00.50 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.25 | 01.10 | 00.45 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 01.10 | 00.45 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.25 | 00.40 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.45 | 01.05 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				      00.00    00.10   00.20   00.30  00.40   00.50   01.00    01.10   01.20   01.30   01.40    01.50   02.00

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 00.50 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.30 | 00.25 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				     02.00   01.50  01.40    01.30   01.20    01.10   01.00   00.50   00.40   00.30    00.20   00.10   00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ту-134, Ил-114, B-727, Ан-148, прибывшего транзитным рейсом

(РФ – Самара – зарубежье). Время стоянки – 2ч.00 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.25 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 | 00.50 | 00.30 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				      00.00    00.10   00.20   00.30  00.40   00.50   01.00    01.10   01.20   01.30   01.40    01.50   02.00

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 01.55 | 00.35 | 01.20 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 01.50 | 00.35 | 01.15 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.25 | 00.00 | 01.25 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.00 | 00.35 | 00.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 00.50 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.30 | 00.25 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				     02.00   01.50   01.40   01.30   01.20    01.10   01.00   00.50   00.40   00.30    00.20   00.10   00.00

Технологический график

подготовки ВС Як-40, Ан-24, Ан-74, ATR-42, ATR-72, SAAB-2000, Bombardier CRJ-200, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3 |  | 02.00 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 01.55 | 00.35 | 01.20 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 01.50 | 00.35 | 01.15 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны. | 01.45 | 01.40 | 00.05 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 01.40 | 01.20 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.25 | 00.00 | 01.25 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 01.25 | 01.00 | 00.25 | САБ (экипаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 2 |  | 01.00 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 00.55 | 00.35 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 00.50 | 00.25 | 00.25 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.50 | 00.40 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.40 | 00.30 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.25 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.25 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон (подъем) трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП(экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				           02.00   01.50  01.40   01.30  01.20  01.10   01.00   00.50  00.40  00.30  00.20   00.10   00.00

Технологический график

обслуживания ВС Як-40, Ан-24, Ан-74, ATR-42, ATR-72, SAAB-2000, Bombardier CRJ-200, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 |  | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 |  | 00.35 | 00.45 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 |  | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка (выпуск) трапа. | 00.02 |  | 00.05 | 00.03 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 |  | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 |  | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 |  | 00.20 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 |  | 00.25 | 00.15 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 |  | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слив воды и содерж. санузлов. | 00.10 |  | 00.20 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 |  | 00.55 | 00.40 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 |  | 00.40 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 |  | 00.50 | 00.30 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.25 |  | 00.55 | 00.30 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 00.25 |  | 00.55 | 00.30 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.25 |  | 00.40 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.35 |  | 01.15 | 00.40 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон (подъем) трапа. | 00.55 |  | 00.57 | 00.02 | СОПП (ИТП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 00.55 |  | 01.00 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон (подъем) трапа. | 01.15 |  | 01.17 | 00.02 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 01.15 |  | 01.20 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				              00.00       00.10       00.20       00.30       00.40       00.50       01.00       01.10       01.20

Технологический график

обслуживания ВС Як-40, Ан-24, Ан-74, ATR-42, ATR-72, SAAB-2000, Bombardier CRJ-200, прибывшего транзитным (оборотным) рейсом

(РФ-Самара-РФ или зарубежье-Самара-зарубежье). Время стоянки – 00ч. 50 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный досмотр ВС. | -00.10 | 00.50 | 01.00 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка (выпуск) трапа. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП(экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка багажа. | 00.05 | 00.40 | 00.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 00.50 | 00.30 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 00.55 | 00.30 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка груза. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка бортпитания. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                          00.00                    00.10                   00.20                    00.30                    00.40                    00.50

ОТПРАВЛЕНИЕ

|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 01.55 | 00.35 | 01.20 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 01.50 | 00.35 | 01.15 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр и регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача данных по рейсу. | 00.40 | 00.35 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1. |  | 00.25 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.25 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон (подъем) трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП(экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				         00.50                    00.40                    00.30                    00.20                    00.10                   00.00

Технологический график

обслуживания ВС Як-40, Ан-24, Ан-74, ATR-42, ATR-72, SAAB-2000, Bombardier CRJ-200, прибывшего транзитным рейсом

(зарубежье – Самара – РФ). Время стоянки – 1ч.45 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 00.35 | 00.45 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка (выпуск) трапа. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.20 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.25 | 00.15 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.35 | 00.50 | 00.15 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 00.50 | 00.30 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.25 | 00.55 | 00.30 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 00.55 | 00.30 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.25 | 00.40 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.35 | 00.50 | 00.15 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				                  00.00    00.10  00.20    00.30  00.40   00.50   01.00    01.10   01.20   01.30   01.40 01.45

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 00.55 | 00.35 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.40 | 00.30 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.25 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.25 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон (подъем) трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				              01.45 01.40    01.30   01.20    01.10   01.00   00.50   00.40   00.30    00.20   00.10   00.00

Технологический график

обслуживания ВС Як-40, Ан-24, Ан-74, ATR-42, ATR-72, SAAB-2000, Bombardier CRJ-200, прибывшего транзитным рейсом

(РФ – Самара – зарубежье). Время стоянки – 1ч.45 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка (выпуск) трапа. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.20 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.25 | 00.15 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.30 | 00.15 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 | 00.40 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				                  00.00    00.10  00.20    00.30  00.40   00.50   01.00    01.10   01.20   01.30   01.40 01.45

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 01.55 | 00.35 | 01.20 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 01.50 | 00.35 | 01.15 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.20 | 00.00 | 01.20 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 00.55 | 00.35 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 00.40 | 00.30 | 00.10 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.35 | 00.10 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.25 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.25 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон (подъем) трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				              01.45 01.40    01.30   01.20    01.10   01.00   00.50   00.40   00.30    00.20   00.10   00.00

Технологический график

подготовки ВС Ил-62, Ил-86, Боинг-757/767, A-310, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3 |  | 03.05 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 03.00 | 00.50 | 02.10 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 03.00 | 00.45 | 02.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 02.55 | 00.40 | 02.15 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны. | 03.00 | 02.55 | 00.05 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 02.50 | 01.55 | 00.55 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.50 | 00.00 | 01.50 | КПП, ТП САБ,Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 01.50 | 01.10 | 00.40 | САБ (экипаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев салонов ВС, двигателей и ВСУ. | 01.55 | 01.05 | 00.50 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Готовность № 2 |  | 01.10 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Погрузка груза в ВС. | 01.05 | 00.25 | 00.40 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.05 | 00.35 | 00.30 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удаление обледенения. | 01.35 | 00.45 | 00.50 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 01.05 | 00.35 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.2 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дозаправка ВС топливом. | 01.05 | 00.50 | 00.15 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Принятие решения на вылет. |  | 00.50 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и погрузка багажа. | 00.50 | 00.10 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Готовность № 1 |  | 00.50 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доставка пассажиров к ВС. | 00.50 | 00.45 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Посадка пассажиров в ВС. | 00.45 | 00.10 | 00.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подъем (отгон) трапов. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС			               03.00   02.30  02.20  02.10  02.00  01.50 01.40  01.30  01.20  01.10  01.00  00.50  00.40  00.30  00.20  00.10  00.00

Технологический график

обслуживания Ил-62, Ил-86, Боинг-757/767, A-310, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пограничный, таможенный контроль ВС | -00.10 | 01.20 | 01.30 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выпуск (установка) трапов. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.30 | 00.40 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.45 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выгрузка груза из ВС. | 00.15 | 00.55 | 00.40 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.25 | 00.55 | 00.30 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Слив воды и содерж. санузлов. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уборка салонов ВС. | 00.30 | 01.50 | 01.20 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выдача багажа. | 00.30 | 01.20 | 00.50 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.30 | 02.30 | 02.00 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выдача багажа. | 00.35 | 02.35 | 02.00 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Таможенное оформл. пасс. | 00.35 | 02.35 | 02.00 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.35 | 00.55 | 00.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Уборка салонов ВС. | 01.20 | 02.40 | 01.20 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подъем трапов ВС. | 01.50 | 01.52 | 00.02 | Экипаж | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сдача ВС под охрану. | 01.50 | 01.55 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подъем (отгон) трапов. | 02.40 | 02.42 | 00.02 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сдача ВС под охрану. | 02.40 | 02.45 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				      00.00 00.10 00.20 00.30 00.40 00.50 01.00 01.10 01.20 01.30 01.40 01.50 02.00 02.10 02.20 02.30 02.40 02.50

Технологический график

обслуживания ВС Ил-62, Ил-86, Боинг-757/767, A-310, прибывшего транзитным (оборотным) рейсом

(РФ-Самара-РФ или зарубежье-Самара-зарубежье). Время стоянки – 2ч. 00 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 02.00 | 02.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск (установка) трапов. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.30 | 00.40 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка багажа. | 00.05 | 01.50 | 01.45 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.30 | 02.30 | 02.00 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 00.35 | 02.35 | 02.00 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка груза. | 00.15 | 01.40 | 01.25 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка бортпитания. | 00.20 | 01.10 | 00.50 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 01 ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.30 | 01.10 | 00.40 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.30 | 01.10 | 00.40 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                           00.00    00.10    00.20   00.30   00.40   00.50   01.00    01.10  01.20   01.30    01.40   01.50   02.00

ОТПРАВЛЕНИЕ

| 1 | Таможенное оформ. пасс. | 03.00 | 00.50 | 02.10 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 03.00 | 00.45 | 02.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пограничный контроль пасс. | 02.55 | 00.40 | 02.15 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предполетный досмотр пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предполетный досмотр и регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Передача данных по рейсу. | 00.40 | 00.35 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Готовность № 1. |  | 00.50 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доставка пассажиров к ВС. | 00.50 | 00.45 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Посадка пассажиров в ВС. | 00.45 | 00.10 | 00.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подъем (отгон) трапов. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				         02.00    01.50  01.40    01.30   01.20  01.10    01.00   00.50   00.40   00.30   00.20   00.10    00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ил-62, Ил-86, Боинг-757/767, A-310, прибывшего транзитным рейсом

(зарубежье – Самара – РФ). Время стоянки – 3ч.20 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | -00.10 | 01.20 | 01.30 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск (установка) трапов. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.30 | 00.40 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.45 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.15 | 00.55 | 00.40 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.25 | 00.55 | 00.30 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 01.20 | 02.00 | 00.40 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.30 | 02.30 | 02.00 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.35 | 02.35 | 02.00 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.35 | 02.35 | 02.00 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.35 | 00.55 | 00.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 01.20 | 02.00 | 00.40 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				          00.00 00.10 00.20  00.30 00.40  00.50  01.00 01.10  01.20  01.30  01.40  01.50  02.00 02.10  02.20  02.30  02.40  03.00  03.20

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.05 | 00.25 | 00.40 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.05 | 00.35 | 00.30 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 01.05 | 00.50 | 00.15 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.50 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.50 | 00.10 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.50 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.50 | 00.45 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.45 | 00.10 | 00.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем (отгон) трапов. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				          03.20 03.00  02.40  02.30  02.20  02.10 02.00  01.50  01.40  01.30  01.20  01.10  01.00 00.50  00.40  00.30  00.20  00.10  00.00

Технологический график

обслуживания ВС Ил-62, Ил-86, Боинг-757/767, A-310, прибывшего транзитным рейсом

(РФ – Самара – зарубежье). Время стоянки – 3ч.20 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск (установка) трапов. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.30 | 00.25 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.30 | 00.40 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка багажа из ВС. | 00.05 | 00.45 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.15 | 00.55 | 00.40 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.25 | 00.55 | 00.30 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, запр. водой. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.30 | 01.10 | 00.40 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.30 | 01.10 | 00.40 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.30 | 01.20 | 00.50 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				          00.00 00.10 00.20  00.30 00.40  00.50  01.00 01.10  01.20  01.30  01.40  01.50  02.00 02.10  02.20  02.30  02.40  03.00  03.20

ОТПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформ. пасс. | 03.00 | 00.50 | 02.10 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 03.00 | 00.45 | 02.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 02.55 | 00.40 | 02.15 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль ВС. | 01.50 | 00.00 | 01.50 | КПП,ТП САБ, Экипаж | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 01.05 | 00.25 | 00.40 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.05 | 00.35 | 00.30 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 01.00 | 00.45 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозаправка ВС топливом. | 01.05 | 00.50 | 00.15 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.50 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.50 | 00.10 | 00.40 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1 |  | 00.50 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.50 | 00.45 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.45 | 00.10 | 00.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем (отгон) трапов. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | Экипаж(СОПП) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				          03.20 03.00  02.40  02.30  02.20  02.10 02.00  01.50  01.40  01.30  01.20  01.10  01.00 00.50  00.40  00.30  00.20  00.10  00.00

Технологический график

подготовки грузовых ВС Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-74, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 03.20 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 03.10 | 03.00 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 03.00 | 02.30 | 00.30 | САБ,КПП,ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 02.50 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 02.40 | 02.30 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие бортоператора. |  | 02.30 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 02.30 | 00.10 | 02.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 01.20 | 00.50 | 00.30 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев кабины ВС, двигателей и ВСУ. | 00.50 | 00.30 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление сопровождающих груз. | 00.30 | 00.15 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация и доставка сопровождающих груз на ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие АПА на запуск. |  | 00.15 |  | ССТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей, люков ВС. | 00.10 | 00.05 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				         03.20 03.10 03.00 02.50 02.40  02.30 02.20  02.10  02.00 01.50  01.40  01.30  01.20  01.10  01.00 00.50  00.40  00.30  00.20  00.10  00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания грузового ВС Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-74, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие дверей и грузовых люков. | 00.05 | 00.10 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 02.40 | 02.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль прибывшего груза. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа и сопровождающих груз. | 00.20 | 00.35 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.20 | 02.50 | 02.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послеполетный пограничный, таможенный досмотр ВС. | 02.50 | 03.10 | 00.20 | КПП, ТП, (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 02.40 | 02.45 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 02.45 | 02.50 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 03.10 | 03.15 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 03.15 | 03.20 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				          00.00 00.10 00.20  00.30 00.40  00.50  01.00 01.10  01.20  01.30  01.40  01.50  02.00 02.10  02.20  02.30  02.40  03.00  03.20

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

подготовки грузового ВС Ан-12, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 04.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 04.20 | 04.10 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 04.10 | 03.30 | 00.40 | САБ,КПП,ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 03.50 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 03.40 | 03.30 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие бортоператора. |  | 03.30 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 03.30 | 00.10 | 03.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 02.00 | 01.30 | 00.30 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев кабины ВС, двигателей и ВСУ. | 01.30 | 00.30 | 01.00 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 01.40 | 00.40 | 01.00 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление сопровождающих груз. | 00.30 | 00.15 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация и доставка сопровождающих груз на ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей, люков ВС. | 00.10 | 00.05 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				         04.40   04.20  04.00   03.40    03.20    03.00   02.40  02.20   02.00   01.40   01.20   01.00   00.40   00.20   00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания грузового ВС Ан-12, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.05 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие дверей и грузовых люков. | 00.05 | 00.10 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 03.40 | 03.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль прибывшего груза. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа и сопровождающих груз. | 00.20 | 00.40 | 00.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.20 | 03.50 | 03.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послеполетный пограничный, таможенный досмотр ВС. | 03.50 | 04.20 | 00.30 | КПП, ТП, (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 03.40 | 03.45 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 03.45 | 03.50 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 04.20 | 04.25 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 04.25 | 04.30 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				             00.00   00.20  00.40   01.00  01.20   01.40   02.00  02.20   02.40   03.00  03.20   03.40   04.00  04.20   04.40

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП

Технологический график

подготовки грузового ВС Ил-76, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 07.10 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 07.00 | 06.50 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 06.50 | 06.10 | 00.40 | САБ,КПП,ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 06.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 06.20 | 06.10 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие бортоператора. |  | 06.10 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 06.10 | 00.10 | 06.00 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 02.50 | 01.50 | 01.00 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев кабины ВС, двигателей и ВСУ. | 01.50 | 00.30 | 01.20 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 02.00 | 00.40 | 01.20 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление сопровождающих груз. | 00.30 | 00.15 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация и доставка сопровождающих груз на ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей, люков ВС. | 00.10 | 00.05 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				             07.30   07.00   06.30    06.00  05.30   05.00   04.30   04.00   03.30   03.00   02.30   02.00   01.30   01.00   00.30   00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания грузового ВС Ил-76, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.05 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие дверей и грузовых люков. | 00.05 | 00.10 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 06.10 | 06.00 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль прибывшего груза. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа и сопровождающих груз. | 00.20 | 00.40 | 00.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.20 | 06.20 | 06.00 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послеполетный пограничный, таможенный досмотр ВС. | 06.20 | 07.00 | 00.40 | КПП, ТП, (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 06.10 | 06.15 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 06.15 | 06.20 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 07.00 | 07.05 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 07.05 | 07.10 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				              00.00  00.30  01.00  01.30  02.00  02.30  03.00  03.30  04.00  04.30  05.00  05.30  06.00  06.30 07.00  07.30

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

подготовки грузового ВС Ан-124, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 07.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 07.30 | 07.10 | 00.20 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 07.10 | 06.10 | 01.00 | САБ,КПП,ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 06.30 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 06.30 | 06.10 | 00.20 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие бортоператора. |  | 06.10 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 06.10 | 00.10 | 06.00 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 05.40 | 02.40 | 03.00 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев кабины ВС, двигателей и ВСУ. | 02.40 | 00.40 | 02.00 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 02.10 | 00.10 | 02.00 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление сопровождающих груз. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация и доставка сопровождающих груз на ВС. | 00.40 | 00.20 | 00.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.20 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей, люков ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				             07.30   07.00   06.30    06.00  05.30   05.00   04.30   04.00   03.30   03.00   02.30   02.00   01.30   01.00   00.30   00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания грузового ВС Ан-124, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.05 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие дверей и грузовых люков. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.15 | 06.15 | 06.00 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль прибывшего груза. | 00.15 | 00.25 | 00.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа и сопровождающих груз. | 00.20 | 00.40 | 00.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.25 | 06.25 | 06.00 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послеполетный пограничный, таможенный досмотр ВС. | 06.25 | 07.25 | 01.00 | КПП, ТП, (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 06.15 | 06.25 | 00.10 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 06.25 | 06.30 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 07.25 | 07.35 | 00.10 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 07.35 | 07.40 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				              00.00  00.30  01.00  01.30  02.00  02.30  03.00  03.30  04.00  04.30  05.00  05.30  06.00  06.30 07.00  07.30  08.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

подготовки ВС Ми-8, к первоначальному вылету (грузовой рейс).

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 02.40 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 02.30 | 02.20 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 02.20 | 02.00 | 00.20 | САБ,КПП,ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 3. |  | 02.20 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ИТП на ВС, снятие ВС с охраны, откр. дверей и груз. люков ВС. | 02.10 | 02.00 | 00.10 | ИТП, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие бортоператора. |  | 02.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 02.00 | 00.10 | 01.50 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 01.10 | 00.50 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев кабины ВС, двигателей и ВСУ. | 00.50 | 00.30 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.9 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.40 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.40 | 00.25 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление сопровождающих груз. | 00.30 | 00.15 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация и доставка сопровождающих груз на ВС. | 00.30 | 00.10 | 00.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие АПА на запуск. |  | 00.15 |  | ССТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей, люков ВС. | 00.10 | 00.05 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				         02.40 02.30 02.20  02.10  02.00 01.50  01.40  01.30  01.20  01.10  01.00 00.50  00.40  00.30  00.20  00.10  00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания грузового ВС Ми-8, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок и подключение эл. питания. | 00.00 | 00.05 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие дверей и грузовых люков. | 00.05 | 00.10 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза из ВС. | 00.10 | 00.40 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный, таможенный контроль прибывшего груза. | 00.10 | 00.20 | 00.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа и сопровождающих груз. | 00.20 | 00.35 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.20 | 00.50 | 00.30 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послеполетный пограничный, таможенный досмотр ВС. | 00.50 | 01.10 | 00.20 | КПП, ТП, (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 00.40 | 00.45 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 00.45 | 00.50 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие дверей и грузовых люков ВС. | 01.10 | 01.15 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 01.15 | 01.20 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				              00.00        00.10        00.20        00.30       00.40       00.50        01.00        01.10       01.20

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

подготовки ВС Фалькон, Гольфстрим, к первоначальному вылету.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие экипажа на предполетную подготовку. | 01.40 | 01.35 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача флайт-плана. | 01.35 | 01.30 | 00.05 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие члена экипажа на ВС, снятие ВС с охраны. | 01.28 | 01.23 | 00.05 | Экипаж, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск трапа ВС. | 01.23 | 01.20 | 00.03 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр ВС. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | САБ, КПП, ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 01.20 | 01.00 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление пассажиров. | 01.00 | 00.40 | 00.20 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр, регистрация пассажиров. | 00.40 | 00.20 | 00.20 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 00.40 | 00.20 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения на вылет. |  | 00.30 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка бортпитания в ВС. | 00.40 | 00.20 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прибытие экипажа на ВС. |  | 00.20 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка пассажиров к ВС. | 00.20 | 00.15 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Посадка пассажиров в ВС. | 00.15 | 00.10 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подъем трапа. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				      01.40     01.30       01.20       01.10        01.00       00.50       00.40       00.30        00.20       00.10       00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания ВС Фалькон, Гольфстрим, прибывшего конечным рейсом.

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.05 | 00.00 | 00.05 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск трапа. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.10 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.10 | 00.15 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка бортпитания из ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | Авиаланч | ТИ 4.2 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послеполетный пограничный, таможенный досмотр ВС. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | КПП, ТП (экипаж) | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салона. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИТП | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.15 | 00.45 | 00.30 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничное, таможенное оформление экипажа. | 00.20 | 00.35 | 00.15 | КПП, ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.30 | 00.50 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем трапа ВС. | 00.30 | 00.32 | 00.02 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 00.30 | 00.35 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем трапа ВС. | 00.50 | 00.52 | 00.02 | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача ВС под охрану. | 00.50 | 00.55 | 00.05 | ИАС, САБ | ТИ 4.2 07 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС				                 00.00                00.10                00.20                00.30                00.40                00.50               01.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания ВС А-319/320, прибывшего транзитным рейсом из Франкфурта и вылетающего в Казань (Время стоянки – 00ч. 50 мин).

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка двух трапов к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС. | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.20 | 00.25 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка и доставка багажа. | 00.05 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.15 | 00.35 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.55 | 01.35 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.25 | 02.00 | 01.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 02.00 | 01.35 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                       00.00                    00.10                   00.20                    00.30                    00.40                    00.50

| 13 | Удаление обледенения. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Отгон трапа № 1 от ВС. | 00.15 | 00.13 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отгон трапа № 2 от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				      00.50                    00.40                    00.30                    00.20                    00.10                   00.00

Примечание:

1. При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания ВС А-319/320, прибывшего из Казани и вылетающего во Франкфурт (Время стоянки-50 мин).

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка двух трапов. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП (экипаж) | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                      00.00                    00.10                   00.20                    00.30                    00.40                    00.50

| 6 | Таможенное оформл. пасс. | 02.30 | 01.05 | 01.25 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.30 | 01.00 | 01.30 | СОПП, «Luftgansa AG» | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пограничный контроль пасс. | 02.25 | 00.55 | 01.30 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предполетный досмотр пасс. | 02.20 | 00.55 | 01.25 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Погрузка груза в ВС. | 00.45 | 00.25 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и погрузка багажа в | 00.45 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Готовность № 1. |  | 00.30 |  | «Luftgansa AG», ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доставка пассажиров к ВС. | 00.25 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Посадка пассажиров в ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Удаление обледенения. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отгон трапа № 1 от ВС. | 00.20 | 00.18 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отгон трапа № 2 от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				      01.00     00.50    00.40                    00.30                    00.20                   00.10                    00.00

Примечание:

- При выполнении международного рейса ВС находится под наблюдением КПП и ТП.

Технологический график

обслуживания ВС А-319/320, прибывшего транзитным рейсом из Франкфурта и вылетающего во Франкфурт (Время стоянки-1ч.20 мин).

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | - 00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка двух трапов к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС | 00.05 | 00.20 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.20 | 00.25 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка и доставка багажа. | 00.05 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка груза. | 00.20 | 00.35 | 00.15 | СОПГП | ТИ 4.2 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заправка ВС топливом. | 00.20 | 00.40 | 00.20 | Л-Аэро | ТИ 4.2 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсл. с/узлов, заправка водой. | 00.10 | 00.30 | 00.20 | ИАС | ТИ 4.9 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.20 | 01.20 | 01.00 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль заполнения миграционных карт, пограничный контроль пасс. | 00.20 | 01.55 | 01.35 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача багажа. | 00.25 | 02.00 | 01.35 | СОПП | ТИ 4.2 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таможенное оформл. пасс. | 00.25 | 02.00 | 01.35 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка салонов ВС. | 00.20 | 00.50 | 00.30 | ИАС | ТИ 4.2 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                       00.00         00.10         00.20         00.30        00.40         00.50         01.00         01.10         01.20

|  | Таможенное оформл. пасс. | 02.30 | 01.05 | 01.25 | ТП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визовый контроль и регистрация пассажиров. | 02.30 | 01.00 | 01.30 | «Luftgansa AG», СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пограничный контроль пасс. | 02.25 | 00.55 | 01.30 | КПП | ТИ 4.2 09 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполетный досмотр пасс. | 02.20 | 00.55 | 01.25 | САБ | ТИ 4.2 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка груза в ВС. | 00.45 | 00.25 | 00.20 | СОПГП | ТИ 4.2 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и погрузка багажа. | 00.45 | 00.25 | 00.20 | СОПП | ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1. |  | 00.30 |  | «Luftgansa AG», ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.25 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.20 | 00.10 | 00.10 | «Luftgansa AG», СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление обледенения. | 00.25 | 00.10 | 00.15 | ИАС | ТИ 4.2 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 00.10 | 00.08 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС				    01.20        01.10         01.00         00.50        00.40         00.30         00.20         00.10         00.00

Технологический график

обслуживания ВС A-320 авиакомпании «Авианова» прибывшего транзитным (оборотным) рейсом

(РФ-Самара-РФ). Время стоянки – 00ч. 45 мин.

ПРИБЫТИЕ

| № | Наименование технологич. операции | Время |  | Про-долж. | Исполн. работ | Технолог. инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встречи ВС. | -00.10 | 00.00 | 00.10 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие ВС на МС, установка упорных колодок. | 00.00 | 00.02 | 00.02 | ИАС | ТИ 4.2 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапа к ВС. | 00.02 | 00.05 | 00.03 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высадка пассажиров из ВС | 00.05 | 00.15 | 00.10 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в автобусы и их доставка. | 00.15 | 00.20 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузка/погрузка багажа. | 00.05 | 00.35 | 00.30 | СОПП | ТИ 4.2 01 08 ТИ 4.2 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет от прибытия ВС                                                00.00    00.05    00.10    00.15     00.20   00.25    00.30    00.35    00.40    00.45

ОТПРАВЛЕНИЕ

|  | Предполетный досмотр и регистрация пассажиров. | 01.30 | 00.40 | 00.50 | САБ, СОПП | ТИ 4.2 07 02 ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача данных по рейсу. | 00.40 | 00.35 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность № 1. |  | 00.35 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка пассажиров к ВС. | 00.29 | 00.24 | 00.05 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка пассажиров в ВС. | 00.24 | 00.09 | 00.15 | СОПП | ТИ 4.2 01 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка документов на ВС. |  | 00.15 |  | ПДСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отгон трапа от ВС. | 00.09 | 00.07 | 00.02 | СОПП | ТИ 4.2 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отправление ВС. |  | 00.00 |  | Экипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчет до отправления ВС                                                    00.45    00.40    00.35    00.30    00.25    00.20    00.15    00.10    00.05     00.00

7 Рассылка

- ЦОУ

- ПДСА

- СОПП

- СОПГП

- ИАС

- ССТ

- САБ

- ООО «Авиаланч»

- ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара»

- КПП

- ТП

- СКП

Лист регистрации изменений

| Номер изм. | Номера страниц |  |  | Всего страниц в документе | Номер и дата приказа о внесении изменения | Дата введения изменения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |